# KẾ HOẠCH KIỂM THỬ

HỆ THỐNG WEBSITE BÁN HÀNG ONLINE (E-COMMERCE)

| Tên dự án: | Website bán hàng online E-commerce |
| --- | --- |
| Phiên bản: | v1.0 |
| Người lập: | Mai Thanh Tùng – BIT230434 Vũ Nguyễn Minh Nhật – BIT230301 Khuất Quang Đức – BIT230106 Bùi Đức Trung - BIT230417 Nguyễn Thế Trung - BIT230418 |
| Ngày lập: | 27/01/2026 |
| Trạng thái: | Đã duyệt |

# 1. GIỚI THIỆU

Tài liệu này mô tả kế hoạch kiểm thử toàn diện cho hệ thống Website bán hàng online (E-commerce). Kế hoạch bao gồm phạm vi kiểm thử, phương pháp, môi trường, lịch trình và các tiêu chí đánh giá chất lượng hệ thống.

Hệ thống E-commerce bao gồm 3 module chính: Authentication (Xác thực người dùng), Product & Cart (Sản phẩm & Giỏ hàng), và Checkout (Thanh toán). Mục tiêu của kế hoạch này là đảm bảo tất cả các chức năng hoạt động chính xác, giao diện thân thiện và hệ thống sẵn sàng để triển khai.

# 2. PHẠM VI KIỂM THỬ

## 2.1. Trong phạm vi (In-scope)

Module Authentication: Đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu, đăng xuất

Module Product & Cart: Tìm kiếm sản phẩm, lọc theo giá/danh mục, xem chi tiết, thêm vào giỏ, cập nhật số lượng, xóa khỏi giỏ

Module Checkout: Nhập địa chỉ giao hàng, chọn phương thức thanh toán, đặt hàng, xem lịch sử đơn hàng

Kiểm thử chức năng (Functional Testing)

Kiểm thử giao diện cơ bản (Basic UI Testing)

Kiểm thử hồi quy cơ bản (Smoke Testing)

Kiểm thử validation và bảo mật cơ bản

## 2.2. Ngoài phạm vi (Out-of-scope)

Kiểm thử hiệu năng (Performance Testing)

Kiểm thử tải (Load Testing)

Kiểm thử bảo mật nâng cao (Advanced Security Testing)

Kiểm thử tự động (Automation Testing)

Kiểm thử tương thích đa trình duyệt (sẽ thực hiện ở giai đoạn sau)

Kiểm thử API level

# 3. PHƯƠNG PHÁP KIỂM THỬ

## 3.1. Kiểm thử chức năng (Functional Testing)

Kiểm tra từng chức năng của hệ thống hoạt động đúng theo yêu cầu đã đề ra. Bao gồm kiểm thử dương (Positive Testing) với dữ liệu hợp lệ và kiểm thử âm (Negative Testing) với dữ liệu không hợp lệ để đảm bảo hệ thống xử lý lỗi chính xác.

## 3.2. Kiểm thử giao diện cơ bản (Basic UI Testing)

Kiểm tra giao diện người dùng hiển thị đúng, thân thiện và dễ sử dụng. Bao gồm kiểm tra layout, màu sắc, font chữ, button, link và các thành phần UI khác.

## 3.3. Kiểm thử hồi quy (Smoke Testing)

Thực hiện kiểm thử các chức năng chính để đảm bảo những thay đổi mới không làm ảnh hưởng đến các chức năng cũ đã hoạt động ổn định.

## 3.4. Kiểm thử biên (Boundary Testing)

Kiểm tra hệ thống với các giá trị biên như giá trị tối thiểu, tối đa, và các giá trị nằm ngay bên ngoài phạm vi cho phép.

# 4. MÔI TRƯỜNG KIỂM THỬ

| Hạng mục | Chi tiết |
| --- | --- |
| Trình duyệt | Google Chrome (phiên bản mới nhất) |
| Hệ điều hành | Windows 10/11 |
| Độ phân giải màn hình | 1920x1080, 1366x768 |
| URL Test Environment | https://test-ecommerce.example.com |
| Dữ liệu test | 10 tài khoản test, 50 sản phẩm mẫu |
| Test Database | Database riêng cho môi trường test |

# 5. ĐIỀU KIỆN VÀO/RA (ENTRY/EXIT CRITERIA)

## 5.1. Điều kiện vào (Entry Criteria)

Các điều kiện sau phải được đáp ứng trước khi bắt đầu kiểm thử:

Tài liệu yêu cầu (Requirements) đã được duyệt và phê chuẩn

Môi trường test đã sẵn sàng và ổn định

Test cases đã được viết và review

Dữ liệu test đã được chuẩn bị đầy đủ

Build phần mềm đã được deploy lên môi trường test

Tester đã được training về hệ thống

## 5.2. Điều kiện ra (Exit Criteria)

Kiểm thử được coi là hoàn thành khi:

100% test cases đã được thực thi

Không còn bug Critical hoặc Major chưa được fix

Tỷ lệ Pass ≥ 90%

Độ bao phủ yêu cầu (Requirement Coverage) ≥ 90%

Test Report đã được lập và phê duyệt

Sign-off từ Test Lead và Project Manager

# 6. RỦI RO & BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU

| Rủi ro | Tác động | Biện pháp giảm thiểu |
| --- | --- | --- |
| Môi trường test không ổn định | High | Chuẩn bị backup environment, monitor hệ thống liên tục |
| Thiếu dữ liệu test | Medium | Chuẩn bị data scripts, sử dụng data generation tools |
| Thay đổi requirements trong quá trình test | High | Change management process, update test cases kịp thời |
| Thiếu resource (nhân lực) | Medium | Ưu tiên test cases quan trọng, tăng cường automation cho regression |

# 7. VAI TRÒ & TRÁCH NHIỆM

| Vai trò | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| Test Lead | Lập kế hoạch kiểm thử, review test cases, quản lý tiến độ, báo cáo cho PM |
| Testers | Viết test cases, thực thi kiểm thử, báo cáo bug, retest, lập báo cáo |
| Developers | Fix bug, hỗ trợ tester hiểu logic hệ thống, deploy build |
| Project Manager | Phê duyệt kế hoạch, quyết định release, điều phối nguồn lực |

# 8. LỊCH TRÌNH KIỂM THỬ

| Tuần | Hoạt động | Người thực hiện | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Viết Test Plan & Test Cases | Test Lead, Testers | Test Plan, Test Cases, RTM |
| Tuần 2 | Thực thi test & báo cáo bug | Testers | Bug Reports, Test execution status |
| Tuần 3 | Fix bug & Retest | Developers, Testers | Updated Bug Reports |
| Tuần 4 | Regression Testing | Testers | Regression Test Report |
| Tuần 5 | Lập báo cáo cuối & Sign-off | Test Lead | Test Report, Test Metrics |

# 9. DELIVERABLES (SẢN PHẨM BÀN GIAO)

Test Plan (Kế hoạch kiểm thử)

Test Cases (Ca kiểm thử) - Tối thiểu 45 test cases

RTM - Requirement Traceability Matrix (Ma trận truy vết yêu cầu)

Bug Reports (Báo cáo lỗi) - Tối thiểu 10 bugs

Test Report (Báo cáo kiểm thử)

Test Metrics (Chỉ số kiểm thử)

# 10. PHÊ DUYỆT

| Vai trò | Họ tên | Chữ ký & Ngày |
| --- | --- | --- |
| Test Lead |  |  |
| Project Manager |  |  |
| QA Manager |  |  |